中山大学信息化项目运行维护方案

编写指南

中山大学信息化项目运行维护方案

编写指南

中山大学信息化项目运行维护方案编写指南

| 版本号 | 1.80 |
| --- | --- |
| 最后更新 | 2019年5月15日 |
| 撰写人 | 董纯 |
| 复核人 | 张永强 |
| 批准人 | 李文军 |

中山大学信息化项目运行维护方案编写指南

目  录

第一章	总则	1

第二章	基本要求	2

第三章	项目信息填写要求	3

一、项目基本信息	3

（一）项目名称	3

（二）项目类型	3

（三）项目建设单位	3

（四）计划开始执行年份和项目周期	3

（五）运维模式	3

（六）项目总预算和项目每年建设资金分配表	4

（七）经费来源情况	4

（八）项目负责人	4

（九）项目联系人	4

（十）项目建设内容一览表	4

二、项目运维的必要性及运维目标	5

（一）必要性和立项依据	5

（二）年度绩效总体目标	5

（三）年度任务	5

（四）年度主要内容	5

（五）实施方案及可行性	5

（六）项目绩效目标表	5

第四章	需求分析编写要求	8

一、现状	8

二、需求分析	8

三、运维的主要内容	8

第五章	项目预算编写要求	10

一、项目预算总表	10

二、项目预算明细表	11

三、各项单项明细表	11

四、计算依据及标准	12

附录A  信息化项目运维服务内容参照表	13

附录B  常见费用参考标准	15

一、服务费用	15

（一）咨询费	15

（二）工程监理费	15

（三）第三方评测费	16

（四）培训费	16

二、技术人员费用参考标准	17

总则

- 根据学校有关信息化建设和管理工作的相关文件精神，为规范我校信息化项目（以下简称“项目”）的立项工作，提高信息化项目的立项质量，充分利用我校现有公共基础设施和数据资源，指导各单位做好项目方案编制等工作，特制定本编写指南。

- 本指南适用于中山大学信息化项目运行维护方案的编制。信息系统运行维护工作主要包括维护系统的正常运行、记录系统的运行情况、进行系统的软硬件更新、维修及系统的功能升级、性能优化、安全加固等。

- 项目方案应依据学校信息化建设规划和项目规划、相关政策或文件等进行编制。

- 项目方案应提出项目的运维内容和需求，通过对现有信息化资产等运行业务现状分析，论述运维的必要性和合理性。

- 项目方案应尽量简洁、突出重点，不宜堆砌文字、不宜大幅摘抄产品说明等。

- 项目方案的编制除参照本编写指南外，应符合国家现行有关标准的规定。

基本要求

- 项目方案文档应统一命名为：项目名称+“项目方案”。

- 项目方案编制时使用的基本术语应参照有关国家标准、行业标准、国际标准以及国内、国际的惯用术语。除此之外，应对理解项目方案有重要影响的专用术语给出定义；需定义的术语较多时，宜汇编列为附录或术语表。

- 项目方案编制宜使用汉语词汇，必要时可在汉语词汇后加注相应的外文词汇并放在圆括号内。确需使用无相应汉语词汇的外文词汇，应在第一次出现时加以说明；若使用的外文词汇较多，应集中汇集为词汇表。

- 项目方案中使用缩略词汇或简称时，应在第一次出现的地方在圆括号内注明非缩略词汇或全称。

- 为规范项目方案内容格式，各单位项目方案应参考附录内容进行编制，同时可结合项目实际情况对有关章节进行适当调整。

项目信息填写要求

一、项目基本信息

（一）项目名称

填写的项目名称应与项目征集申报的名称相一致。名称采用运维执行年份（如：2020年）+信息化运行维护项目名称。

（二）项目类型

信息化运维项目根据其建设内容不同而划分为以下3类：

1、机房环境运维类，如对布线、不间断电源、空调、消防、防雷、监控等机房设施的维护服务。

2、应用软件类及数据资源维护，如软件系统的日常维护、升级改造、源代码管理、数据维护等服务。

3、综合类，如运维必需的建设单位人员培训、运维咨询、运维监理、安全服务等。

（三）项目建设单位

填写项目建设单位的名称，使用中山大学内部机构全称。

（四）计划开始执行年份和项目周期

填写项目预计执行的年份，如“2018年”。项目周期是指项目从招标实施到验收完成的时间，以年为单位；原则上项目周期不得超过1自然年。

（五）运维模式

运维模式有以下二种

- 网路与信息技术中心代维并外包：运维工作由网络与信息技术中心承担，且由网络与信息技术中心采购运维服务。

- 建设单位自行外包：运维工作由申报单位（除网络与信息技术中心外）自行采购运维服务。

（六）项目总预算和项目每年建设资金分配表

填写项目总预算，以万元为单位，如“35.5”表示申请项目总预算35.5万元。项目建设周期可以跨越自然年，按照每年建设资金使用计划填写项目每年建设资金分配表，如“2020年，31万；2021年，4.5万”；年度资金分配额合计应等于项目总预算。

（七）经费来源情况

填写项目经费的来源以及经费编号，如：项目经费来自“XXX建设专项”，经费编号为nnn-nnn。须保证经费来源真实可用，且拟用于信息化建设部分的资金完全符合该经费的使用要求。

（八）项目负责人

指建设单位项目的负责人。

（九）项目联系人

选择的项目联系人应有充分的时间和精力用于跟进项目的日常联络工作，最好能具备一定的专业背景以配合信息化项目的全生命周期管理。

（十）项目建设内容一览表

简述项目总体运行维护的主要内容，要求简明扼要、重点突出。子项目的划分原则是建设内容、功能及数据相对独立，且具备一定规模的子任务。

范例：

| 序号 | 子项目名称 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX业务系统运维 | XXX业务系统的维保，实现业务系统的不间断稳定运行和BUG修复。 |  |
| 2 | XXX机房运维 | 用于对UPS、空调、消防设备维保购置，以及关键设备的备件购置。 |  |
| 3 | XXX安全服务 | 用于对XXX系统的漏扫、安全加固等服务。 |  |
| … | …… | …… |  |

二、项目运维的必要性及运维目标

（一）必要性和立项依据

从立项依据、项目背景、现有系统存在的问题和差距、是否符合学校发展要求、有关政策要求、需求的紧迫程度、项目建设的意义等方面阐述。作为立项依据的相关扫描件可作为项目建设方案的附件。

按照预算管理办公室“预算管理系统”中的重点发展项目申报表对应条目内容填写。

（二）年度绩效总体目标

按照“预算管理系统”中的重点发展项目申报表对应条目内容填写。

（三）年度任务

按照预算办“预算管理系统”中的重点发展项目申报表对应条目内容填写。

（四）年度主要内容

按照预算办“预算管理系统”中的重点发展项目申报表对应条目内容填写。

（五）实施方案及可行性

填写项目的实施计划、实施条件、风险分析和风险控制措施等。按照“预算管理系统”中的重点发展项目申报表对应条目内容填写。

（六）项目绩效目标表

填写项目的具体绩效目标，细化到三级指标。参考指标如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软/硬件采购数量 | 反映当年采购软/硬件的数量，如硬件数量、成品软件数量、网络带宽等 |
|  |  | 系统开发建设数量 | 反映当年采购信息网站、管理信息系统、服务系统、决策支持系统、运维管理系统等数量 |
|  |  | 信息化覆盖情况 | 反映信息化建设完成后系统/数据使用的覆盖范围、覆盖人数、信息资源共享数 |
|  |  | 信息化使用情况 | 反映信息化建设完成后系统/数据使用的用户数、系统使用量、信息资源主体数 |
|  | 质量指标 | 硬件/系统验收合格率 | 反映硬件或系统验收合格情况 |
|  |  | 信息业务处理及时性 | 反映信息化项目建成后各业务流程/功能模块处理业务及时性占总处理业务的比率 |
|  |  | 系统故障控制率 | 反映控制系统出故障时间占总运行时间的比率 |
|  |  | 可用性 | 反映硬件或系统的平均可用性 |
|  | 时效指标 | 项目验收及时性 | 反映硬件/软件按期验收完成的工程量占总工程量的比率 |
|  |  | 项目启动月份、实施月份、竣工时间或验收时间 | 反映工程进度控制情况 |
|  | 成本指标 | 校园信息化建设成本 | 反映校园信息化项目系统建设以及硬件采购的成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | 反映校园信息化项目的实际支出金额和计划资金额的差与计划资金额的比率 |
|  | 社会效益指标 | 信息资源共享情况 | 反映信息化项目建设完成后共享的信息数据的程度 |
|  |  | 数据故障、数据安全问题降低率 | 反映信息化项目建设完成后对于数据故障、数据安全问题的解决情况 |
|  |  | 对信息化建设支撑、改善办学质量和服务水平影响力 | 反映项目建设完成后对信息化建设持续发展提供有利支撑、提升节省信息系统建设成本、数据质量和安全、改善办学质量和服务水平的影响力 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响性 | 反映校园信息化项目建设后对校园信息化建设的持续发展的影响 |
|  |  | 兼容性 | 反映硬件或系统支持各类相关主流硬件设备情况、主流浏览器兼容情况等 |
|  |  | 可扩展性 | 反映硬件或系统针对未来功能的增加而具备的扩展能力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对校园信息化建设的满意度 |

需求分析编写要求

一、现状

概述信息系统软硬件资源现状，提供IT资产资源采购价格，重点说明本年度项目系统IT资源的增减情况。现有运维存在问题也应说明。

二、需求分析

提出详细的维护需求（包括维护模式、服务级别、响应标准、人工技能标准等）。有新增运维的，需重点说明新增部分内容。

三、运维的主要内容

（一）运维整体概况

（二）机房环境维护

1、机房环境维护包括布线、不间断电源、空调、消防、防雷、监控等维护服务。

描述所需维护机房类型、级别、大小、设备配置、机柜数量、布局、消防措施等，以及需维护内容、要求。

2、其他设备维护。

描述其他所需维护设备的基础信息和维护要求。

（三）应用软件及数据资源维护

应用软件系统的日常维护、升级改造、源代码管理、数据维护等。

1、应用系统维护（业务系统、办公自动化系统、门户网站等）。

描述所需维护的应用系统名称、建成时间、使用部门、使用人数、维护部门、建设费用、业务运行要求（即系统的连续运行时间，最大许可中断时间等）、需维护内容和要求等。应用系统维护原则上不超过原应用系统开发费用的10%，且数额不超过20万元，否则应按升级改造项目报送审核。

2、数据资源维护（数据录入、处理、备份、迁移、更新等）。

描述所需维护数据资源的建成时间、内容、数据量及维护情况，提出日常维护时间、要求、方法和依据等，明确维护范围、关键指标，设立考核里程碑。

（四）综合服务

为保障信息系统的正常运行，提出其他相关的运维内容与服务，包括云平台配套管理服务费、安全服务、运维咨询、运维监理、项目管理等。各类服务须提供工作内容、工作标准并计算工时，包括但不限于安全、咨询、监理、培训等服务，咨询服务要根据年度工作量有所区别。

项目预算编写要求

一、项目预算总表

| 预算科目 | 预算金额 （万元） | 测算依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31007 网络/软件购置（信息网络构建及软件购置更新） |  |  |  |
| 3100301 非进口设备购置 |  |  |  |
| 3100302 进口设备购置 |  |  |  |
| 30218 专用材料费 |  |  |  |
| 30203 咨询费 |  |  |  |
| 30213 维修维护费 |  |  |  |
| 30214 租赁费 |  |  |  |
| 30227 委托业务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

本表从学校预算经费管理角度填写，信息化项目经费的支出必须与所申报的项目内容密切相关，且符合学校财务制度的有关规定。

允许开支范围如下：

（1）反映学校用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等。本类支出使用“信息网络构建及软件购置更新”（预算科目31007）。如果购置的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，则不可在此科目反映。

（2）反映学校用于购置有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。本类支出使用“非进口设备购置”（预算科目3100301）、 “进口设备购置”（预算支出科目3100302）。

（3）反映学校购买日常专用材料的支出，例如不符合固定资产确认标准的计算机相关设备、摄像头和扫描枪，水晶头、网线等。本类支出使用“专用材料费”（预算科目30218）。

（4）反映学校购买信息化相关商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），包括：“咨询费”（预算科目30203）、 “租赁费”（预算科目30214）、“委托业务费”（预算科目30227）、“维修维护费”（预算科目30213）。

二、项目预算明细表

（从信息化工程角度填写，合计金额应与项目预算总表中的合计金额应相同。）

| 序号 | 费用构成及名称 | 数量 | 单位 | 报审金额 （万元） | 比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房环境类运维费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房环境维护 |  |  |  |  |  |
| 2 | 其它相关费用 |  |  |  |  |  |
| 二 | 应用软件及数据资源维护类费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用系统维护 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 应用系统#1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 应用系统#2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据资源维护 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他相关费用 |  |  |  |  |  |
| 三 | 其他综合类费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 人员技能培训 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 2 | 运维咨询 |  |  |  |  |  |
| 3 | 运维监理 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全服务 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他相关费用 |  |  |  |  |  |
| 四 | 合 计 |  |  |  |  |  |

本表从信息化工程角度填写，合计金额应与总表中的合计金额相一致。项目预算明细表中的费用。

关于项目预算明细表的填写指南，详细描述见“附录A信息化项目运维服务内容参照表”。

三、各项单项明细表

对上表各单项，要分别列明细表并给出测算说明。

范例：

运维内容：应用系统运维

| 序号 | 运维服务名称 | 数量 | 规格 | 内容或规格 | 单价（万元） | 总价（万元） | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用系统日常运维 | 1 | 年 | 每周巡检，定期补丁升级、日志检查分析、错误分析及统计。出巡检报告。 | 2.1 | 2.1 | 中级工程师1人月 |
| 2 | 完善性二次开发 | 5 | 人月 | 开发完成XXX功能 | 2.1 | 10.5 | 中级工程师5人月，每人月2.1万元。 |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |

四、计算依据及标准

对应工程建设费用和服务费用，列出项目预算明细表中各个项目的具体计算依据以及所参考的标准。

咨询费、工程监理费须列明工作内容、工作标准，并列出具体工作量，再按人工计费，且满足费率标准要求。第三方测评费应列出计费项。参考标准可参照“附录B 常见费用参考标准”。

- 附录A  信息化项目运维服务内容参照表

| 名称 | 序号 | 相关内容 | 维护要求 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房环境 |  |  |  |  |
| 布线、不间断电源、空调、消防、防雷、监控等 | 1 | 设备及环境保养 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 机房清洁保养、给配电等环境保养 |
|  | 2 | 机房日常维护 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 定期检查设备状态 |
|  | 3 | 设备故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 | 按照单位的业务保障需求提出，可分为驻场保障和突发保障 |
|  | 4 | 设备部署及调试 |  | 按照单位的业务保障需求，可纳入系统故障检测及排除的项目考虑 |
|  | 5 | 设备主机租赁 | 租赁周期、设备性能档次或型号说明 |  |
|  | 6 | 设备主件维修及备件提供 | 维修部件及备件性能要求，维修和备件支持周期 |  |
|  | 7 | 安全策略制定和更新 | 定期执行（周期：周、旬、月、季、年） | 按照单位的业务保障需求提出 |
| 二、应用软件系统 |  |  |  |  |
| 业务系统、办公自动化系统等 | 1 | 系统性能日常维护 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 定期补丁升级、日志检查分析、错误分析及统计 |
|  | 2 | 系统故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 | 按照单位的业务保障需求提出，可分为驻场保障和突发保障等 |
|  | 3 | 系统运行状态监控及预警 | 监控具体指标内容 | 可作为日常管理项目考虑 |
|  | 4 | 系统重部署及调试 | 内容及时间要求 | 按照单位的业务保障需求，可纳入系统故障检测及排除的项目考虑 |
|  | 5 | 二次开发 | 开发相关需求，实施周期 | 包括原系统基础上对功能或接口等开发，按开发量评估 |
|  | 6 | 应用软件业务定制服务 | 根据具体的需求，针对应用系统相关适应性开展定制调整服务，如OA中的流程整理等。 | 根据具体工作量评估 |
|  | 7 | 系统性能优化 | 数据分离、数据优化、代码适应性优化、系统优化 | 根据具体工作量评估 |
| 网站 | 1 | 网站日常维护 | 定期巡检（周期：周、旬、月、季、年） | 网站各栏目的信息内容进行收集、整理、上传的日常管理维护 |
|  | 2 | 故障检测及排除 | 响应时间及排除故障时间 | 按照单位的业务保障需求提出，可分为驻场保障和突发保障等 |
|  | 3 | 网站运行状态监控及预警 | 监控具体指标内容 | 可作为日常管理项目考虑 |
|  | 4 | 网站重部署及调试 | 内容及时间要求 | 按照单位的业务保障需求，可纳入系统故障检测及排除的项目考虑 |
|  | 5 | 网站升级改造 | 开发相关需求，实施周期 | 网站风格及内容改版，集成统一门户等 |
|  | 6 | 存储空间租赁 | 空间大小、性能要求 | 指网站空间容量租赁 |
| 三、数据资源维护 |  |  |  |  |
| 数据录入、处理、迁移、更新等 | 1 | 数据录入、更新 | 录入信息的数据量、格式（文字、图表、图像等）、工作方式、时间以及录入质量等要求 | 明确数据所处业务环节，对于涉密数据应按相关涉密要求执行。根据具体录入工作量评估预算 |
|  | 2 | 数据处理、备份 | 数据整合、分离、统计、备份等数据处理方式，处理依据和处理后预期目标等要求。 | 明确数据所处业务环节，对于涉密数据应按相关涉密要求执行。根据具体录入工作量评估预算 |
|  | 3 | 数据迁移 | 数据迁移原因，迁移内容以及迁移后预期目标等要求 | 明确数据所处业务环节，对于涉密数据应按相关涉密要求执行。根据具体录入工作量评估预算 |
| 四、综合类服务 |  |  |  |  |
| 综合 管理 | 1 | 人员技能培训 | 人/次/项 | 运维管理培训、技术培训等 |
|  | 2 | 其他 |  | 未纳入本表描述的其他项目 |
| 运维 咨询 | 1 | 管理体系咨询 | 运维规划设计咨询、服务管理现状评估分析，体系实施规划与设计、管理制度与业务流程设计，体系推广与认证，服务成果审计等 |  |
| 运维 监理 | 1 | 运维服务过程监理 | 运维及相关执行工作的监理服务 |  |
| 安全 服务 | 1 | 信息系统安全服务 | 日常监控、安全漏洞扫描、安全风险评估、安全加固等；安全保护等级相应的服务。 |  |

- 附录B  常见费用参考标准

一、服务费用

依据国家关于服务费用取费的有关规定，结合学校实际，现将信息化项目服务费用的计算方式、适用范围和适用对象归纳如下表所示：

表C-1  服务费用一览表

| 序号 | 费用名称 | 适用对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询费 | 咨询或设计单位 |  |
| 2 | 工程监理费 | 监理单位 |  |
| 3 | 第三方测评费 | 第三方测评单位 |  |
| 4 | 培训费 | 建设单位人员培训 |  |

（一）咨询费

咨询费适用于信息化建设项目方案撰写、初步设计、施工图设计、投资概算、标准制定等任务所收取的费用。

咨询费的计算公式为：设计咨询费＝M×收费比率×调整系数，其中收费比率和调整系数如表C-2所示。

表C-2  项目设计咨询费计算标准

| 项目直接建设费用（M） | 咨询收费比率（%） | 调整系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 软件开发 | 系统集成 | 基础设施建设 | 软硬件设备采购 |
| M 100 | 2 - 4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 100 M 300 | 1 - 3 |  |  |  |  |
| 300 M 500 | 1 - 2.5 |  |  |  |  |
| 500 M 1000 | 0.8 - 2.2 |  |  |  |  |
| 1000 M 2000 | 0.5 - 2 |  |  |  |  |
| M 2000 | 1.8 |  |  |  |  |

（二）工程监理费

工程监理费适用于建设工程项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程服务。

工程监理费的计算公式为：工程监理费＝M×收费比率×调整系数，其中收费比率和调整系数如表C-3所示。

表C-3  工程监理费计算标准

| 项目直接建设费用 （M） | 监理收费比率 （%） | 调整系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 软件开发 | 系统集成 | 基础设施建设 | 软硬件设备采购 |
| M 100 | 2 - 4 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
| 100 M 300 | 2 - 3.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
| 300 M 500 | 1.5 - 3 |  |  |  |  |
| 500 M 1000 | 1 - 2.6 |  |  |  |  |
| 1000 M 2000 | 1 - 2.2 |  |  |  |  |
| M 2000 | 2 |  |  |  |  |

（三）第三方评测费

第三方测评费适用于信息化工程建设项目进行安全检测和项目验收所需发生的费用。第三方测评费包括安全测评和验收测评。对安全等级二级（含二级）以上系统，需要第三方有安全测评资质机构，进行安全测评。

第三方测评费的计算公式为：第三方测评费＝M×（安全测评费率+验收测评费率），其中安全测评费率和验收测评费率如表C-4所示。

表C-4  第三方测评费计算标准

| 序号 | 项目直接建设费用 （M） | 安全测评 (%) | 验收评测 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M 100 | 3.0 | 2.0 |
| 2 | 100 M 300 | 2.5 | 1.8 |
| 3 | 300 M 500 | 2.0 | 1.6 |
| 4 | 500 M 1000 | 1.5 | 1.3 |
| 5 | 1000 M 2000 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | M 2000 | 0.5 | 0.5 |

注：项目直接建设费用应剔除机房环境建设、纯硬件购置、光纤和通信链路、运维服务、项目咨询与管理等建设内容的资金额度。

（四）培训费

用于建设单位人员出于掌握相关信息化技能参加培训发生的费用。定制开发应用软件的使用培训，不可计入在内。取费标准根据市场价格估算每人每项单价。

培训费的参考计算公式为：培训费＝单价（每人每项）×人数×培训项数。

二、技术人员费用参考标准

软件开发、信息系统运维、综合布线施工、咨询、监理等因人工参与工作所需发生的费用，按照相关标准参考。表C-5列出了技术人员费用的参考标准。

表C-5  技术人员费用标准

| 级别 | 费用 （万元/人·月） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一档 | 0.9 | 普通工程师 |
| 第二档 | 1.2 |  |
| 第三档 | 1.5 |  |
| 第四档 | 1.8 | 经验丰富的中级工程师 |
| 第五档 | 2.1 |  |
| 第六档 | 2.4 |  |
| 第七档 | 2.7 | 高级工程师、专家 |
| 第八档 | 3.0 |  |

以上人工费用标准供酌情参考使用；软件开发类技术人员建议从第二档起算。

中山大学信息化管理办公室  版权所有  Copyright© 2017

中山大学信息化管理办公室  版权所有  Copyright© 2017