6-4条件支撑专项

基建专项经费申报与管理规则

- 经费资助方向

该类经费用于资助学校基建工程项目建设及前期配套工作。本类项目由基建处根据学校基建项目的建设计划，统一编制及填报，院系及其他单位无需单独申报。

- 经费资助标准及开支范围

（一）经费资助范围

学校规划的基建工程项目建设及前期配套工作所需的支出。

（二）经费资助标准

项目执行单位根据项目立项情况、前期配套工作进展、开工时间、建设工期、年度投资和自筹资金计划、以前年度项目各类资金结转情况等，提出项目预算建议数。责任部门对提出的项目预算建议数进行论证和审核。

（三）开支范围

基建工程项目经费支出应严格按照合同相关条款的规定。相关款项的支付和审批程序应严格执行《中山大学基建项目资金支付审批实施细则》等规定。基建项目预算纳入国库集中支付范围的，资金拨付按照国库集中支付的有关管理办法执行。

前期配套工作经费支出应严格按照学校财务相关规定。包括但不限于设计费、勘察费、测绘费、咨询费、招标代理费等。

- 项目评审的原则、标准和程序

项目评审将以项目立项情况、前期配套工作进展、建设工期、年度投资和自筹资金计划、以前年度项目各类资金结转情况以及上年考核结果等作为论证重要依据。

责任部门负责组织专家对项目及预算进行论证，审核项目执行单位提出的项目可行性及预算建议数。

- 绩效目标参考

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | 反映学校基建工程项目建设的平米数、个数、栋数，如教学楼、办公楼、师生宿舍等 |
|  |  | 配套设施完成率 | 反映实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映通过验收的工程量占建设总工程量的比率/反映完工项目中的验收合格率 |
|  | 时效指标 | 项目校内立项/可研（备案）批复/规划许可证/施工总承包招标/施工许可证/五方验收/规划验收/固定资产移交等时间 | 反映工程进度控制情况 |
|  | 成本指标 | 项目（工程）成本 | 反映学校基建工程项目的单位建设成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基建项目完工交付后新增固定资产价值 | 反映基建项目完成后新增固定资产价值 |
|  | 社会效益指标 | 项目建成后发挥的作用，例如对于教学/科研/行政办公/师生生活保障等支持情况 | 反应设施建设完成后对学校事业发展发挥的作用 |
|  |  | 是否没有安全事故，安全性得到保障 | 反映基建项目安全文明施工情况 |
|  | 生态效益指标 | 是否采取措施控制施工扬尘、噪音排放 | 反映基建工程项目生态环境保护措施的执行情况 |
|  | 可持续影响指标 | 工程项目的可持续影响性，可支持的年限等 | 反映学校基建工程项目建设完成对支持办学质量改善、学校可持续发展的影响及作用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | 反映建成后是否满足教学/科研/办公/师生生活保障需要 |

- 绩效考核办法

（一）	考核内容

1.项目预算执行情况。包括预算执行进度（如资金支付率、资金结转结余率等）。

2.项目绩效目标完成情况。包括	定量指标（项目申报时设定的具体的数量指标）、定性指标（不能够用具体数量来衡量的，例如学校影响力、校风改善等）。

（二）	考核程序

项目绩效考核包括项目执行单位自评和责任部门考核。

1.项目执行单位自评。项目执行单位对照年初设定绩效目标和指标值，填报实施年度实际完成值。考核目标可包括但不限于支出预算年末执行率工程进度、工程安全等。

项目执行单位自评打分，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。

项目执行单位汇总形成自评报告，对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析，研究提出解决措施。

2.责任部门考评。责任部门审核项目执行单位自评材料，并对照考核内容对项目执行单位进行打分。最后根据得分情况评定等次。

3. 考评结果上报。汇总考评结果，形成考核报告提交预算管理处。

（三）考核结果应用

考核结果将作为下年项目预算安排的重要参考依据。

- 问责条款

责任部门对执行进度慢、未达到绩效目标，或者经费使用超出规定范围等行为的项目责任人，可采取约谈、诫勉谈话、通报批评等手段问责。